### Техническое задание: YumTrove

1. Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: YumTrove

Описание: Мобильное приложение для хранения и поиска кулинарных рецептов с возможностью управления личной коллекцией.

Цель: Создать удобный оффлайн-каталог рецептов с функциями добавления, поиска и фильтрации.

Аналоги: Tasty, Kitchen Stories

Дата сдачи: 17.11.2025

2. Основные требования

2.1. Пользовательские роли

- Пользователь - управление рецептами (добавление, редактирование, удаление), поиск и фильтрация

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Каталог рецептов с фото и описанием

- Поиск по названию рецептов

- Фильтрация по времени приготовления и сложности

- Полный CRUD для рецептов

- Локальное хранение данных (SQLite)

- Оффлайн-работа приложения

3. Технологический стек

Frontend: Android Studio (Kotlin)
База данных: SQLite (Room)
Архитектура: MVVM
Инструменты: GitHub, Figma

4. Архитектура и данные

4.1. Структура БД

- recipes: { id, title, ingredients, steps, cooking_time, difficulty, category, image_path }

5. UI/UX: основные экраны

- Главный экран - список рецептов, строка поиска

- Экран деталей рецепта - полное описание с ингредиентами и шагами

- Экран добавления/редактирования - форма создания и изменения рецептов

- Экран поиска - поиск и фильтрация рецептов

6. Тестирование

- Ручное тестирование основных сценариев

- Проверка работы CRUD операций

- Тестирование поиска и фильтрации

7. Релиз

- Сборка APK-файла

- Подготовка документации (README)

- Презентация проекта

8. Текущий статус проекта

Реализовано:

- Рабочее приложение с основными экранами

- Полный CRUD для рецептов

- Локальная база данных SQLite

- Поиск и базовая фильтрация

- Оффлайн-режим работы

9. Дополнительные возможности (при наличии времени)

- Добавление фото рецептов

- Система избранного

- Экспорт/импорт базы рецептов

Sprint 0 - Подготовка (3 дня)

- Составление ТЗ

- Создание репозитория

- Прототипы экранов в Figma

- Настройка окружения разработки

Sprint 1 - Базовая архитектура (5 дней)

- Настройка проекта Android Studio

- Реализация архитектуры MVVM

- Подключение Room Database

- Базовые UI компоненты

Sprint 2 - Основные экраны (5 дней)

- Главный экран со списком рецептов

- Экран деталей рецепта

- Экран добавления/редактирования

- Навигация между экранами

Sprint 3 - Функциональность (5 дней)

- CRUD операции с рецептами

- Валидация форм ввода

- Сохранение данных в SQLite

- Базовое тестирование

Sprint 4 - Поиск и фильтрация (4 дня)

- Реализация поиска по названию

- Фильтрация по времени и сложности

- Интерфейс фильтров

- Тестирование функционала

Sprint 5 - Финальная полировка (3 дня)

- Исправление багов

- Улучшение UI/UX

- Подготовка APK файла

- Написание документации