### Техническое задание: YumTrove

1. Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: YumTrove

Описание: Мобильное приложение для хранения и поиска кулинарных рецептов с возможностью управления личной коллекцией.

Цель: Создать удобный оффлайн-каталог рецептов с функциями добавления, поиска и фильтрации.

Аналоги: Tasty, Kitchen Stories

Дата сдачи: 28.11.2025

2. Основные требования

2.1. Пользовательские роли

- Пользователь - управление рецептами (добавление, редактирование, удаление), поиск и фильтрация

2.2. Базовый функционал

- Каталог рецептов с фото и описанием

- Поиск по названию рецептов

- Фильтрация по времени приготовления и сложности

- хранение данных (SQLite)

- Оффлайн-работа приложения

3. Технологический стек

Фронтенд: Android Studio (xml + java)
База данных: SQLite (Room)
Инструменты: GitHub, Figma

4. Архитектура и данные

4.1. Структура БД

users (" id, username, email, password, created_at”)

categories (" id, name, description”)

recipes ("id, user_id, category_id, title, Description, instructions, prep_time, cook_time, servings, created_at”)

favorites ("id, user_id, recipe_id, created_id)

- Главный экран - список рецептов, строка поиска

- Экран профиля - полное описание с ингредиентами и шагами

- Экран мои рецепты - форма создания и изменения рецептов

- Экран поиска - поиск и фильтрация рецептов

6. Тестирование

- Ручное тестирование основных сценариев

7. Релиз

- Сборка APK-файла

- Подготовка документации (README)

- Презентация проекта

8. Текущий статус проекта

Реализовано:

- Рабочее приложение с основными экранами

- база данных SQLite

- Поиск и базовая фильтрация

- Оффлайн-режим работы

9. Дополнительные возможности

- Добавление фото рецептов

- Система избранного

- Экспорт/импорт базы рецептов

Спринт 1 - Подготовка (1 неделя)

- Составление ТЗ

- Создание репозитория

- Прототипы экранов в Figma

Спринт2  - Базовая архитектура (1 неделя)

- Настройка проекта Android Studio

- Настройка окружения разработки

- Создание базы данных

- Базовые UI компоненты

Спринт 3 - Основной экран (1 неделя)

- Главный экран со списком 4 кухонь

- Быстрый доступ: поиск рецептов, мои рецепты, избранное

Спринт4 - Функциональность (1 неделя)

- Добавление нижнего меню навигации

- Добавление экранов входа и регистрации

- Сохранение данных в SQLite

- Реализовать гостевой режим

Спринт 5 - Поиск и фильтрация (1 неделя)

- Реализация поиска по названию + фильтрация

Спринт 6 – оставшиеся окна(1 неделя)

- Реализовать окно профиль

- Реализовать окно поиск

- Сделать окна мои рецепты, избранное, о приложение

Спринт 7 - Финальная полировка (1 неделя)

- Исправление багов

- Улучшение UI/UX

- Подготовка APK файла

- Написание документации